PLANO DE TRABALHO

| Nome do Projeto: | TrainerX64 |
| --- | --- |
|  | TX64 |
| Versão: | 1.0 |
| Status: | Em desenvolvimento |
| Número de Controle SRBR-M: | SRBR-M-TX64-2026-01 |
| Executor Principal: | Soft-X64: Gustavo Barros; Adriano Rolim; Eduardo Tundis; Júlio Augusto |
| Coordenador do Projeto: | Andrey Rodrigues / Engenharia de Software 1 |

HISTÓRICO DE VERSÕES

| Versão | Descrição | Autor | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Descrição | Autor | Data |
| 0.1 | Reunião de definição do conceito inicial do TrainerX64. | Equipe Soft-X64 | 09/04/2026 |
| 0.5 | Conclusão do levantamento de requisitos e análise de tecnologias de acessibilidade. | Equipe Soft-X64 | 09/04/2026 |
| 0.8 | Definição da arquitetura do sistema e refinamento do escopo negativo. | Equipe Soft-X64 | 09/04/2026 |
| 1.0 | Elaboração formal do Plano de Trabalho. | Equipe Soft-X64 | 09/04/2026 |

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3

1.1 Objeto	4

1.2 Motivação, Justificativa e Oportunidade	4

1.3 Caracterização do Projeto	5

1.3.1 Classe	5

1.3.2 Enquadrabilidade	5

2. INFORMAÇÕES GERAIS	6

2.1 Escopo Geral	6

2.1.1 Escopo Específico	6

2.1.2 Escopo Negativo	6

2.2 Ambiente de Desenvolvimento .	6

2.3 Características Inovadoras do Projeto	7

2.4 Resultados Esperados	7

3. METODOLOGIA DE PROJETO	7

3.1 Abordagem e Estrutura	7

3.2 Ambiente e Ferramentas	8

3.3 Equipe de Projeto: Papéis e Responsabilidades dos integrantes	8

4. DESPESAS	9

4.1 Dispêndios	9

4.1.1 Equipamentos e Programa de Computador	9

4.1.2 Materiais de Consumo	9

4.1.3 Treinamento	10

4.1.4 Serviço Técnico de Terceiros	10

4.2 Resumo Financeiro e Valor Total	11

# 1. INTRODUÇÃO

O projeto TrainerX64 consiste no desenvolvimento de um sistema digital voltado à gestão e acompanhamento de treinos físicos, com o objetivo de facilitar a interação entre personal trainers e alunos. A proposta busca centralizar, em uma única plataforma, funcionalidades essenciais como criação e acompanhamento de treinos, monitoramento de desempenho, comunicação e organização de atividades.

A justificativa do projeto está relacionada à necessidade de soluções mais eficientes e estruturadas no contexto fitness, uma vez que muitos profissionais ainda utilizam métodos informais ou ferramentas pouco integradas para gerenciar seus alunos. Nesse sentido, o sistema propõe uma abordagem mais organizada, promovendo maior controle, personalização e acompanhamento contínuo da evolução dos usuários.

Como característica diferencial, o TrainerX64 incorpora princípios de acessibilidade desde sua concepção, contemplando usuários com baixa visão por meio de recursos como leitura por voz, alto contraste, navegação simplificada e textos ampliados. Dessa forma, o sistema busca garantir uma experiência inclusiva, permitindo que diferentes perfis de usuários utilizem a plataforma com autonomia.

Além disso, o sistema é estruturado para atender múltiplos perfis de usuários, incluindo personal trainers, alunos e alunos com necessidades de acessibilidade, oferecendo funcionalidades específicas para cada perfil, como gerenciamento de alunos, execução de treinos, registro de atividades e acompanhamento de progresso.

Dessa forma, o projeto não apenas atende às demandas funcionais do domínio fitness, mas também se fundamenta em princípios de usabilidade e acessibilidade, servindo como base para as etapas de modelagem de interação e desenvolvimento do sistema.

## 1.1 Objeto

O TrainerX64 é um sistema digital desenvolvido para o gerenciamento e acompanhamento de treinos físicos, com foco na interação entre personal trainers e alunos. Sua principal função é permitir a criação, organização e execução de treinos personalizados, além do registro e monitoramento do desempenho dos usuários.

O sistema oferece suporte ao gerenciamento de alunos, acompanhamento da evolução física, comunicação entre os envolvidos e acesso a conteúdos de apoio, como instruções e vídeos de exercícios. Além disso, contempla recursos de acessibilidade, possibilitando que usuários com baixa visão utilizem a plataforma com autonomia.

## 1.2 Motivação, Justificativa e Oportunidade

Atualmente, muitos personal trainers utilizam métodos informais para gerenciar treinos e acompanhar seus alunos, como anotações manuais, planilhas ou aplicativos genéricos que não atendem completamente às suas necessidades. Isso pode gerar dificuldades na organização dos treinos, no acompanhamento da evolução dos alunos e na comunicação entre profissional e cliente.

Diante desse cenário, o TrainerX64 surge como uma solução para centralizar e automatizar essas atividades, proporcionando maior controle, praticidade e eficiência no gerenciamento de treinos. O sistema permite a criação de treinos personalizados, registro de execuções, acompanhamento de desempenho e comunicação direta entre personal trainer e aluno.

Além disso, o projeto se destaca ao considerar a acessibilidade como parte fundamental da solução, atendendo usuários com baixa visão por meio de recursos que facilitam a navegação e o uso do sistema. Isso amplia o alcance da aplicação e promove inclusão digital.

Dessa forma, o projeto apresenta uma oportunidade relevante no contexto fitness, ao oferecer uma plataforma integrada, acessível e focada na melhoria da experiência tanto de profissionais quanto de alunos.

## 1.3 Caracterização do Projeto

### 1.3.1 Classe

| Classe | Detalhamento |
| --- | --- |
| Sistema de Gestão | Sistema voltado ao gerenciamento de treinos, alunos, desempenho e informações relacionadas. |
| Sistema Interativo | Permite a interação entre personal trainer e aluno por meio de comunicação e acompanhamento. |
| Sistema de Apoio à Decisão | Auxilia o personal trainer no acompanhamento da evolução e ajustes de treinos. |
| Sistema com Acessibilidade | Possui recursos como leitura por voz, alto contraste e navegação adaptada para usuários com baixa visão. |

### 1.3.2 Enquadrabilidade

| Enquadrabilidade | Detalhamento |
| --- | --- |
| Software Educacional | O sistema é desenvolvido no contexto acadêmico, com o objetivo de aplicar conceitos de Interação Humano-Computador e desenvolvimento de software. |
| Software de Pesquisa | O projeto envolve estudo de usabilidade, acessibilidade e modelagem de interação, servindo como base para análise e experimentação. |
| Open Source | O sistema está disponível em repositório público, permitindo acesso, estudo e possíveis contribuições. |

# 2. INFORMAÇÕES GERAIS

## 2.1 Escopo Geral

O projeto TrainerX64 tem como objetivo desenvolver um sistema digital para gerenciamento e acompanhamento de treinos físicos, promovendo a interação entre personal trainers e alunos. A plataforma permitirá a criação de treinos personalizados, registro de execuções, acompanhamento de desempenho e comunicação entre os usuários, além de oferecer suporte à acessibilidade para pessoas com baixa visão.

### 2.1.1 Escopo Específico

- Cadastro e gerenciamento de alunos.

- Criação, edição e organização de treinos personalizados.

- Acompanhamento da evolução e desempenho dos alunos.

- Registro de execução dos treinos (cargas, repetições, conclusão).

- Acesso a vídeos e instruções dos exercícios.

- Comunicação entre personal trainer e aluno.

- Sistema de notificações e lembretes.

- Recursos de acessibilidade (leitura por voz, alto contraste, navegação simplificada).

### 2.1.2 Escopo Negativo

- Não haverá integração com dispositivos externos (ex: smartwatches ou sensores).

- O sistema não contará com funcionalidades avançadas de inteligência artificial.

- Não haverá integração com sistemas de pagamento reais.

- O sistema não será publicado em ambiente de produção (uso acadêmico).

- Funcionalidades podem ser prototipadas sem implementação completa de backend.

## 2.2 Ambiente de Desenvolvimento .

| Componente | Tecnologia/Ferramenta |
| --- | --- |
| Metodologia | Scrum com sprints |
| Gerenciamento de Backlog | GitHub |
| Repositório de Código | GitHub |
| Modelagem de Software | Draw.io (diagrama de classes, fluxo de telas) |
| Desenvolvimento do MVP | Linguagem a definir (ex: C, Web ou protótipo) |

## 2.3 Características Inovadoras do Projeto

- Foco em acessibilidade: O sistema é projetado para atender usuários com baixa visão, incluindo recursos como leitura por voz, alto contraste e navegação adaptada.

- Plataforma integrada: Reúne em um único ambiente funcionalidades de gestão de treinos, acompanhamento e comunicação.

- Acompanhamento em tempo real: Permite ao personal trainer monitorar o progresso dos alunos de forma contínua.

- Experiência centrada no usuário: Interface projetada com foco em usabilidade e facilidade de uso.

## 2.4 Resultados Esperados

- Desenvolvimento de um sistema funcional para gerenciamento de treinos físicos.

- Melhoria na organização e acompanhamento de alunos por parte dos personal trainers.

- Maior engajamento dos alunos por meio de acompanhamento e notificações.

- Inclusão de usuários com baixa visão por meio de recursos de acessibilidade.

- Aplicação prática dos conceitos de Interação Humano-Computador no desenvolvimento do sistema.

# 3. METODOLOGIA DE PROJETO

O desenvolvimento do TrainerX64 fundamenta-se em uma abordagem ágil e iterativa, garantindo flexibilidade e foco na experiência do usuário.

## 3.1 Abordagem e Estrutura

O projeto utiliza o framework Scrum, organizado em sprints curtas para permitir entregas incrementais e constantes. O ciclo de vida do desenvolvimento está dividido em cinco fases principais:

- Ideação: Definição inicial e conceitos do sistema.

- Levantamento de Requisitos: Identificação das necessidades funcionais e de acessibilidade.

- Projeto e Arquitetura: Estruturação técnica e lógica do software.

- Projeto dos Casos de Teste: Planejamento da validação de funcionalidades.

- Desenvolvimento do MVP: Execução e codificação do Produto Mínimo Viável.

## 3.2 Ambiente e Ferramentas

Para assegurar a organização e a qualidade técnica, o projeto conta com o seguinte suporte tecnológico:

- GitHub: Utilizado como repositório de código fonte e ferramenta para gerenciamento do backlog.

- Draw.io: Empregado na modelagem de software, incluindo a criação de diagramas de classes e fluxos de telas.

- Desenvolvimento do MVP: Implementação em linguagem a definir (Web, C ou protótipo funcional).

## 3.3 Equipe de Projeto: Papéis e Responsabilidades dos integrantes

| Papel | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Adriano Rolim | Desenvolvedor |
| Eduardo Tundis | Desenvolvedor |
| Júlio Augusto | Desenvolvedor |
| Luiz Gustavo | Coordenador e Desenvolvedor |

# 4. DESPESAS

## 4.1 Dispêndios

### 4.1.1 Equipamentos e Programa de Computador

Neste item, consideraremos as licenças de software de desenvolvimento, design e ferramentas de produtividade necessárias para a equipe.

### 4.1.2 Materiais de Consumo

Como um aplicativo é um produto digital, os "materiais" focam na infraestrutura necessária para testes e operação inicial.

| Item | Descrição | Quant. | Valor Unit (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licenças de Softwares de Design (Figma/Adobe) | 2 | 450,00 | 900,00 |
| 2 | Materiais de escritório (papelaria, periféricos) | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | Dispositivos para Teste (Smarthphones/Tablets) | 2 | 1.800,00 | 3.600,00 |
| 4 | Taxa de Publicação (Apple Developer Program) | 1 | 550,00 | 550,00 |
| 5 | Taxa de Publicação (Google Play Console) | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 6 | Certificados SSL para Segurança de Dados | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 7 | Créditos de API (Google Maps/Nutrição) | 1 | 800,00 | 800,00 |
| Total |  |  |  | 6.650,00 |

### 4.1.3 Treinamento

Treinamentos técnicos em linguagens de programação (React Native/Flutter) e segurança da informação (LGPD), fundamentais para lidar com dados de saúd de alunos.

Total: R$ 2.500,00

### 4.1.4 Serviço Técnico de Terceiros

Os serviços foram ajustados para cobrir o desenvolvimento do código (Back-end e Front-end) e a aquisição de usuários.

| Item | Especificação | Custo (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desenvolvimento de Software (Back-end/Cloud) | 12.000,00 |
| 2 | Servidores de Banco de Dados e Hospedagem (AWS/Azure) | 2.500,00 |
| 3 | Consultoria Jurídica (Termos de Uso e LGPD) | 1.500,00 |
| 4 | Design de Interface (UI) e Experiência do Usuário (UX) | 8.000,00 |
| 5 | Marketing de Lançamento (Social Ads e Parcerias) | 10.000,00 |
| 6 | Produção de Conteúdo (Vídeos de exercícios/Nutrição) | 4.000,00 |
| 7 | Serviço de QA (Testes de Bug e Performance) | 3.500,00 |
| 8 | Gestão de Tráfego Pago (Performance 3 meses) | 4.500,00 |
| 9 | Suporte Técnico ao Cliente (SAC Inicial) | 2.000,00 |
| 10 | SEO e Copywriting para Blog/App Store | 2.500,00 |
| Total |  | 50.500,00 |

## 4.2 Resumo Financeiro e Valor Total

Abaixo, a consolidação dos valores para o período de desenvolvimento e lançamento.

RESUMO FINANCEIRO DO PROJETO

| ITEM | VALOR TOTAL (R$) | % |
| --- | --- | --- |
| Dispêndios (Equip/Consumo) | 6.650,00 | 6,65% |
| Treinamento | 2.500,00 | 2,50% |
| Serviço Técnico de Terceiros | 50.500,00 | 50,50% |
| Recursos Humanos Indiretos (Adm/Gestão) | 10.500,00 | 10,50% |
| Provisão de Manutenção de Servidores | 3.500,00 | 3,50% |
| Margem de Contingência (10%) | 7.365,00 | 7,37% |
| Impostos e Taxas (Aprox. 19%) | 18.985,00 | 18,98% |
| TOTAL DO PROJETO | R$ 100.000,00 | 100% |